## Slide 1
Presentación para la
Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+ del PNUD/FMAM, Ciudad de Panamá, Panamá,
del 18 al 20 de junio de 2018
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+

## Slide 2
3 Estados Miembros asociados
Introducción
7 Estados Miembros plenos
Revisión del Tratado de Basseterre, Establecimiento de la unión económica OECS en 2010
Una organización intergubernamental dedicada a lograr los objetivos de:
Armonización e integración económica
Protección de los derechos humanos y jurídicos
Fomento de la buena gobernanza entre los países y dependencias del Caribe Oriental

## Slide 3
Componente 1, Productos:
1.1 Decisiones acerca de los arreglos de coordinación y cooperación y los mandatos institucionales coincidentes con las estrategias del PAE 1 (medio ambiente), 2 (pesca) y 3 (coordinación intersectorial de políticas)
1.2 Mecanismos de Coordinación Intersectorial (NIC) (incluidas las interfaces ciencia-políticas) en funcionamiento
1.4 Arreglos de manejo, acceso e intercambio de datos que apoyan el manejo adaptativo y la ejecución del Proyecto CLME+ y del PAE
Introducción

## Slide 4
Componentes 2 y 5, Productos:
2.4 Estrategia de Comunicación general del CLME+
5.2 Mecanismo de MyE del estado de los ecosistemas del CLME+ y de la ejecución del PAE
5.3 Comunicación, hermanamiento y actividades de intercambio de conocimientos orientadas a la Asociación del CLME+ y a la Comunidad de prácticas (COP) global de los GEM
Introducción

## Slide 5
Estado de la ejecución técnica:
Estado de los gastos financieros
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras
1 de 6 | 4 de 6 | 1 de 6
 | *** MODERADAS EN GENERAL *** | 
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras
4 de 6 | 1 de 6 | 1 de 6
*** EN GENERAL SEGÚN LO PROGRAMADO *** |  | 

## Slide 6
Categoría | Ratio
Finalizado | 
Según lo programado | 1 de 6
Bajo riesgo de no terminar a tiempo | 3 de 6
Alto riesgo de no terminar a tiempo | 2 de 6
Alto riesgo de no lograr el objetivo | 
Balance de la ejecución del proyecto

## Slide 7
OP1.1
Establecimiento del Equipo de Gobernanza Oceánica (OGT) de la OECO [Regional];
Revisión de los Términos de Referencia del OGT con mejores vínculos verticales, adoptados por el Consejo de Ministros de Sostenibilidad Ambiental (COMES) de la OECO;
El Proyecto Regional del Paisaje Oceánico del Caribe (CROP), (2017–2021), apoya:
  La alineación de la Política Oceánica Regional del Caribe Oriental de la OECO (ECROP) con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los MEA
  La alineación de las Estrategias/Políticas Oceánicas Nacionales con la ECROP.
Logros hasta la fecha

## Slide 8
OP1.1
El 29 de noviembre de 2017, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (COMAF 5) de la OECO, entre otras acciones:
Reafirmó el apoyo al PAE del CLME+ y al Proyecto CLME+
Apoyó y endosó el trabajo del Mecanismo Interino de Coordinación
Endosó el concepto y esquema preliminar del informe SOMEE y el rol de la Comisión en su desarrollo e institucionalización.
Logros hasta la fecha

## Slide 9
OP1.2
El COMES recomendó la creación de NIC/Comités Nacionales de Gobernanza Oceánica (NOGC), basado en el Modelo/borrador del Memorando de Gabinete con Términos de Referencia, el 27 de abril de 2017;
El CROP apoyará la creación de NOGC en cinco Estados Miembros;
Se han iniciado actividades para promover la creación de NOGC.
Logros hasta la fecha

## Slide 10
OP1.4
Organizó un Curso Regional sobre la Realización de Investigaciones Marinas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mayo de 2017;
Identificó la oportunidad de crear una infraestructura regional de datos marinos en coordinación con el CROP a través de un Taller Regional de Capacitación en el Manejo de Datos Marinos, organizado en febrero de 2018.
OP2.4
Se estableció la plataforma e infraestructura de comunicación requerida para apoyar el componente descentralizado de la Estrategia del CLME+ para abril de 2017 (UE 10mo Proyecto del FED y financiación básica de Estados Miembros de la OECO).
Logros hasta la fecha

## Slide 11
OP5.2
El COMES 4 endosó la Tabla de Contenido del SOMEE y apoya la propuesta para su institucionalización, el 27 de abril de2017.
OP5.3
Identificó la necesidad de fortalecer la Estrategia de Investigación Marina de la OECO y las políticas relacionadas para lograr los objetivos del CLME+ y la institucionalización del SOMEE. (abril/mayo de 2017).
Logros hasta la fecha

## Slide 12
Producto | Alto riesgo de no terminar a tiempo | Alto riesgo de no lograr el objetivo
Producto n.º 5.2 | Informe y portal web asociado; Aprobación/adopción de Plan de MyE de la Sostenibilidad por los mecanismos de gobernanza de la OECO | 
Producto n.º 5.2 | Contribuciones a secciones pertinentes del SOMEE; Valores de referencia, de objetivo y de "estado actual" de los indicadores bajo el Marco de MyE del PAE. | 
Objetivos que corren alto riesgo

## Slide 13
N.º | Dificultad | Medidas de mitigación | Para cuándo
1 | Productos 5.2 y 5.3 Objetivos. Demora en los trabajos preliminares relacionados con capítulos del SOMEE y el Marco de MyE que debe completar la UCP del CLME+, con consecuencias relativas a la oportuna ejecución de objetivos de la OECO | La UCP del CLME+ acelera: La contratación de personal nuevo; y La terminación de los trabajos relacionados con los capítulos del SOMEE y el Marco de MyE. | ¿31 de agosto de 2018?
2 |  |  | 
Dificultades que se enfrentan

## Slide 14
Ejecución financiera
Nombre del organismo | Presupuesto de 2018 | Cantidad gastada hasta abril de 2018 | Presupuesto de 2019 | Riesgo de no alcanzar el objetivo del presupuesto | Medidas correctivas propuestas
OECO | 40.000,00 | 46.507,00 | 73.493,00 |  | Transferencia de $10.000 a 1.2 desde 2.4, 5.2 y 5.3

## Slide 15
Recomendaciones transversales para la exitosa ejecución del proyecto
Priorizar la creación de NIC (Comités Nacionales de Gobernanza Oceánica) como mecanismos de ejecución y coordinación oceánica.
Colaboración entre los organismos coejecutores, en la medida de lo posible, especialmente para lograr los objetivos de los Productos 5.2 y 5.3.
La cofinanciación es vital para lograr los objetivos del CLME+, para la optimización de los productos e impactos, y para la institucionalización del SOMEE y los mecanismos de coordinación.

## Slide 16
Gracias
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+