## Slide 1
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO CLME+DEL PNUD/FMAM, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2018:
UWI-CERMES
  SUBTEMA 5.2 DEL PROGRAMA - SINOPSIS DE LA APLICACIÓN DE ACUERDOS DE COEJECUCIÓN
Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+

## Slide 2
Introducción
Promueve y facilita el desarrollo sostenible
en el Caribe y más allá a través de:
La enseñanza superior
La investigación aplicada y proyectos innovadores
La participación en iniciativas regionales, nacionales y mundiales
La formación profesional

## Slide 3
Introducción
Nombre de la iniciativa: GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL CLME+
Fecha de entrada en vigor del acuerdo de coejecución: 01/01/17
Fecha en que se prevé que finalice el acuerdo de coejecución: 31/12/19
Lista de productos del CLME+ bajo su responsabilidad:
      1.2 Mecanismos nacionales de coordinación intersectorial (NIC) en vigor
      1.3 Las políticas, declaraciones y/o reglamentos nacionales, y la legislación y/o planes de nivel nacional conexos sirven para facilitar la eficaz gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca en el CLME+
      5.1 Cooperación entre asociados para el desarrollo, programas, proyectos e iniciativas (PPI) y países/territorios con un interés en el PAE del CLME+
      5.2 Prototipo de Estado del Medio Ambiente Marino (SOME) del CLME+ y Mecanismo de SyE de ejecución del PAE
      5.3. Comunicación, hermanamiento y actividades de intercambio de conocimientos orientadas a la Asociación del CLME+ y a la Comunidad de Prácticas de los GEM a escala mundial

## Slide 4
Estado de la ejecución técnica:
Estado de los gastos financieros
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras

## Slide 5
Categoría | Porcentaje
Finalizado | ~20 %
Según lo programado | ~70%
Bajo riesgo de no terminar a tiempo | ~10%
Alto riesgo de no terminar a tiempo | ~0%
Alto riesgo de no lograr el objetivo | ~0%
Balance de la ejecución del proyecto

## Slide 6
Logros hasta la fecha
Hito/ producto | Objetivo | Describa brevemente el logro (total o parcialmente)
Producto 1.2. NIC | T.PI1. Finalización del análisis de valores de referencia. Mecanismos de NIC sostenibles en operación en por lo menos 60 % de los países participantes en el CLME+ | Análisis en curso. Pocos NIC en funcionamiento en países, pero pueden relajarse los criterios con miras a alcanzar el objetivo del 60 %. Muy baja tasa de respuesta y dificultad para validar los datos.
Producto 1.3 Gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca | T.PI1. Integración de conceptos y principios clave de gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca en por lo menos 4 políticas (sub)regionales, etc. y actualizada en por lo menos 60 % de los países del CLME+. Incorporación de consideraciones de género y juventud. | Realización del primer inventario de valores de referencia de gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca. Hay evidencia que apoya la aplicación gradual de la gestión basada en los ecosistemas y el enfoque ecosistémico de la pesca. Dos subproyectos dan muestras de actividad de integración. No se han registrado medidas de actualización. Incorporación de género y juventud en las primeras etapas.

## Slide 7
Logros hasta la fecha
Hito/ producto | Objetivo | Describa brevemente el logro (total o parcialmente)
Producto 5.1. PPI | O5.1. T.PI1. Participación de un mínimo de 70 % de países del CLME+ en el Proyecto y ampliación de la ejecución del PAE al 90 % para 2019; T.PI2. Participación de un mínimo de 33 % de territorios de ultramar del CLME+; T.PI3. Participación de por lo menos 12 organizaciones con mandatos altamente relevantes en el PAE; T.PI4 Por lo menos 30 % de PPI activamente involucrados en la ejecución coordinada del PAE; T.PI5 Valor total de la “cartera”/inversión de USD 350 millones | Finalización de base de datos de PPI. Vinculación de PPI con el PAE en la base de datos. La base de datos de PPI es accesible en el sitio web del CLME+, pero no se encuentra con facilidad. No ha pruebas de vinculaciones activas y conscientes por diseño de PPI con la ejecución del PAE, excepto en otros proyectos financiados por el FMAM, p. ej., CC4FISH, REBYC-II LAC, StewardFish, etc. Todavía no hay datos sobre valores de inversión de proyectos que, por diseño, puedan contribuir con la ejecución del PAE.

## Slide 8
Logros hasta la fecha
Hito/producto | Objetivo | Describa brevemente el logro (total o parcialmente)
Producto 5.2. y Producto 5.3 SOMEE y SyE del PAE | TO5.2 T.PI1. Conjuntos de indicadores, enfoques de seguimiento y/o protocolos del CLME+ O5.3.T.PI2. Desarrollo de contenido y de contenido en línea de portal(es) web de Estado de CLME+ y SyE de PAE para el final de 2017, y el primer informe de "Estado de..." para a más tardar el final de 2019 | Conjuntos de indicadores: pesquerías, contaminación y degradación de hábitats en el plano regional. Libro de trabajo de plantillas con datos de prueba. El progreso ha sido lento en el plano experimental. Se ha creado un perfil de SOMEE en colaboración con la UCP.
Producto 5.3. LEARN | T.PI4 Mínimo de 3 notas de experiencias sobre ejecución del PAE , y 4 sobre gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca en el CLME+ | No se han producido notas de experiencias. En espera de productos del subproyecto con experiencias positivas

## Slide 9
N.º | Dificultad | Medidas de mitigación | Para cuándo
1 | La información básica de productos de NIC, PPI y gestión basada en los ecosistemas/enfoque ecosistémico de la pesca no está en línea ni la facilitan personas, organizaciones asociadas, puntos focales nacionales... | Contratación de prueba de investigadores en el país, conscientes de que dicha financiación no es sostenible más allá del proyecto | Después que se informe al Comité Directivo del Proyecto de las limitaciones de información, y en caso de que acceda al pago de los datos como nueva práctica normal
2 | Bajo nivel de conciencia o interés en las limitaciones de información del PAE del CLME+ por parte de los encuestados | Más allá del alcance de CERMES. Requiere la ejecución de campañas de comunicación. | Se logrará en menor tiempo si la UCP accede a renovar el esfuerzo de comunicación, con la ayuda del Comité Directivo del Proyecto.
 | Es difícil contar con la participación de algunos subproyectos a través de sus consultores contratados y debido a las demoras. | Se está pidiendo a las organizaciones asociadas que ayuden más con la ejecución. | Se logrará en menor tiempo si las organizaciones facilitan la operación.
Dificultades que se enfrentan

## Slide 10
Nombre del organismo | Presupuesto de 2018 | Cantidad gastada hasta abril de 2018 | Presupuesto de 2019 | Riesgo de no alcanzar el objetivo del presupuesto | Medidas correctivas propuestas
UWI-CERMES | 55.000 | 17.400 | 55.000 | Moderado | Aumento de los gastos (principalmente en datos)
Ejecución financiera

## Slide 11
Fin
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+